## Slide 1
DUOCUC | SEDE VIÑA DEL MAR
PROYECTO DE TÍTULO · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
SIGPA
Sistema Integral de Gestión de Pedidos y Administración
Gestión inteligente de pedidos y despacho para ADM, distribuidora de agua purificada en la Región de Valparaíso.
Duoc UC · Sede Viña del Mar — Ingeniería en Informática
01 / 11
Ariel Olivares · Felipe Gaete · Julio Cifuentes

## Slide 2
CONTENIDO
Agenda
Recorrido de la presentación del proyecto SIGPA.
DUOCUC | SEDE VIÑA DEL MAR
01
Integrantes del grupo
02
Descripción del proyecto
03
Contexto del proyecto
04
Metodología
05
Arquitectura del sistema
06
Roadmap del proyecto
07
Épicas del proyecto
08
Carta Gantt
02 / 11

## Slide 3
01 · EQUIPO
Integrantes del grupo
Tres roles complementarios cubren la gestión, la integración y la arquitectura del sistema.
Ariel Olivares
Project Manager / Mandante
Coordinación general del proyecto, priorización y relación con el cliente ADM.
Felipe Gaete
Integración y Automatización
Integración de inteligencia artificial y automatización de procesos para optimizar la operación del negocio.
Julio Cifuentes
Arquitectura y Sistemas
Diseño de la arquitectura y desarrollo del panel administrativo.
03 / 11

## Slide 4
02 · QUÉ ES SIGPA
Descripción del proyecto
SIGPA reemplaza el flujo manual de recepción de pedidos de ADM —hoy sostenido por WhatsApp y planillas Excel— por una plataforma con inteligencia artificial que ordena, centraliza y automatiza la operación comercial de la distribuidora.
OBJETIVO GENERAL
Digitalizar y automatizar la recepción de pedidos y la planificación de rutas de despacho de ADM, reduciendo errores manuales y tiempos administrativos.
Chatbot WhatsApp (IA)
Recepción conversacional de pedidos.
Panel administrativo web
Gestión de pedidos y clientes.
Dashboard de ventas
Indicadores comerciales.
Automatización de rutas
Planificación de despacho con n8n.
04 / 11

## Slide 5
03 · EL PUNTO DE PARTIDA
Contexto del proyecto
EL CLIENTE
ADM — Distribuidora de agua purificada
Empresa real de la Región de Valparaíso, mandante del proyecto de título.
SITUACIÓN ACTUAL
Pedidos recibidos por WhatsApp, de forma no estructurada
Consolidación manual de pedidos en planillas Excel
Despachos organizados por comuna y por día
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
Errores de digitación al traspasar pedidos
Tiempo administrativo elevado en tareas repetitivas
Falta de indicadores para la toma de decisiones
05 / 11

## Slide 6
04 · CÓMO TRABAJAMOS
Metodología: Kanban
El equipo gestiona el proyecto con un tablero Kanban de flujo continuo y límites de trabajo en curso (WIP), sin sprints fijos.
Por hacer
Backlog priorizado
Requerimientos nuevos
En desarrollo
Tareas activas
Límite WIP
En pruebas
Validación funcional
Revisión de equipo
Completado
Incremento validado
Listo para entrega
Flujo continuo, sin sprints fijos
Límites de trabajo en curso (WIP)
Contacto periódico con Comercial De María
Mejora continua del flujo
06 / 11

## Slide 7
05 · CÓMO SE CONSTRUYE
Arquitectura del sistema
07 / 11

## Slide 8
06 · CUÁNDO
Roadmap del proyecto
FASE 1 · S1–S4
Definición y planificación
Definición y alcance
Organización del equipo / Kanban
Levantamiento de requerimientos
Diseño inicial de arquitectura
FASE 2 · S5–S15
Desarrollo e integración
Integración WhatsApp Business
Backend y motor de IA
Módulo de pedidos y panel admin
Automatización de rutas (n8n)
Informe de avance · S15
FASE 3 · S16–S18
Validación y cierre
Integración y pruebas finales
Evaluación de resultados
Informe final y cierre · S18
08 / 11

## Slide 9
07 · ALCANCE FUNCIONAL
Épicas del proyecto
Priorización MoSCoW.
EP-01
Must have
Chatbot conversacional en WhatsApp para la recepción de pedidos.
EP-02
Must have
Panel administrativo web para la gestión de pedidos y clientes.
EP-03
Should have
Dashboard de ventas con indicadores comerciales.
EP-04
Could have
Optimización y automatización de rutas de despacho.
09 / 11

## Slide 10
08 · PLANIFICACIÓN
Carta Gantt del proyecto
10 / 11

## Slide 11
Gracias
Sistema Integral de Gestión de Pedidos y Administración
Preguntas y comentarios
Ariel Olivares · Felipe Gaete · Julio Cifuentes
DUOCUC | SEDE VIÑA DEL MAR
11 / 11