|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? he logrado cumplir la gran mayoría de las actividades en los tiempos definidos, solo algunos inconvenientes en algunas actividades por bloqueos externos, los factores que han facilitado el desarrollo es la comunicación interna que existe en el equipo, la cual es clara y no entrega márgenes a la duda, estableciendo organización y estructura de trabajo sólida. mientras que lo que ha dificultado es un factor externo que fue el bloqueo de una API que logramos resolver como equipo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? las enfrentamos activando nuestro plan de contingencia, lo importante de tener una buena planificación es que para los factores críticos que dependen de entidades externas a nuestro trabajo, se considera un delta de tiempo para el desarrollo de la actividad que puede estar asociado a bloqueos externos, y mientras eso esté sucediendo se procede a avanzar y adelantar actividades en la medida de lo posible que el bloqueo no influya sobre ellas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? evaluó de buena manera mi trabajo, destacó la capacidad de flexibilidad frente a los ajustes de los requerimientos o alcances del cliente, pero podría mejorar en la forma de organizar mi trabajo con el desarrollo de este proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? De momento no existen inquietudes que imposibiliten el continuo del proyecto, al estar inserto en un ambiente corporativo de proyectos tecnológicos nos permite como equipo adelantarnos a cuales pueden ser los requerimientos de los clientes y nos entrega experiencia en presentación de proyectos que apuntan a cómo se debe presentar este capstone.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos que se deban distribuir las actividades, ya que funcionamos como un equipo sinérgico que si bien tiene funciones principales asignadas, logramos cubrir la actividad de otro si así se requiere. Tampoco hay nuevas actividades por asignar.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Existe buen trabajo en equipo dentro de este grupo, destacamos la comunicación efectiva y distribución de tareas de acuerdo a disponibilidad del equipo. podría mejorar con un calendario colaborativo de tiempos definidos para este proyecto, puesto que la vida familiar y laboral de todos los miembros no siempre logra ajustarse a los mismos espacios de tiempo para trabajar, por lo que si bien cumplimos con las reuniones de equipo, muchas veces estas transcurren en horarios que son tarde por la noche.